**Załącznik nr 2 Projekt umowy**

**UMOWA Nr ………………**

zawarta w dniu …………….r w Mircu pomiędzy Gminą Mirzecmającą swą siedzibę Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Mirzec - Mirosław Seweryn

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wandy Węgrzyn

………………………………………………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

Strony zawierają umowę w oparciu o art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz. U. z 2017 r, poz.1579 ) oraz złożoną ofertą z dnia ……………………….r.

§ 1.

1. Zamawiający powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonaniazadania pn:

* **Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 347024T Mirzec Majorat III**
* **Budowa oświetlenia w miejscowości Mirzec Poddąbrowa**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

* budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z zabudowanymi oprawami typu BGS213 ECO82/740 PSU II PHILIPS (odcinek o dł. 81 m zasilanie ze stacji Mirzec Majorat 1),
* budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z zabudowanymi oprawami typu BGS213 ECO82/740 PSU II PHILIPS (odcinek o dł. 475 m zasilanie ze stacji Mirzec Dworskie Pole 1),
* wymianę w istniejącym miejscu istniejącego słupa telekomunikacyjnego na słup oświetlenia drogowego wraz z zabudową oprawy oświetleniowej BGS213 ECO82/740 PSU II PHILIPS (odcinek o dł. 42m zasilanie ze stacji Mirzec Poddąbrowa 1).
* montaż uziemień i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia drogowego
* badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego
* wycinkę gałęzi drzew na trasie linii ( w razie potrzeby)
* wyłączenia stacji i wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie linii i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

**Szczegółowy opis zawierają projekty budowlane i przedmiary robót stanowiące załączniki do zapytania ofertowego**.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy :
   1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
   2. Opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
   3. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia budowy, strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie na swój koszt śmieci, odpady oraz ponosić wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych,
   4. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
   5. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
   6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów drogi lub terenu prowadzenia budowy, jego części bądź urządzeń w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
   7. Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót,
   8. Każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny,
   9. Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
   10. Przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej tj. protokoły atesty, certyfikaty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych i odebranych robót,
   11. Dokonanie odbioru technicznego przez Zakład Energetyczny przy udziale przedstawiciela Zamawiającego,
   12. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych zadania uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót lub podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy,
   13. Zgłoszenie Zamawiającemu na 30 dni przed upływem okresu gwarancyjnego przedmiotu umowy do odbioru gwarancyjnego,
   14. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji, jeżeli w okresie gwarancyjnym w trakcie eksploatacji zostaną stwierdzone wady lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku awarii niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

§ 3

* + - 1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnieniu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac.
      2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ……………………. posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ………………. wydane w dniu ……………... przez ………………………….
      3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na okres trwania umowy aktualnego zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
      4. Jako koordynatora prac ze strony Zamawiającego wyznacza się Panią Agnieszkę Kukla.
      5. Zamawiający zapewnia wstęp przedstawicielom Wykonawcy na teren, którego dotyczą roboty budowlane oraz udzieli wszelkiej pomocy organizacyjnej i prawnej w zakresie uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości na terenie gminy w zakresie budowy linii oświetlenia drogowego.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2017r
2. Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na dzień 20.12.2017r.
3. Zmiana terminu wykonania prac możliwa jest za zgodą obu stron.
4. Na w/w okoliczność należy sporządzić stosowny aneks poprzedzony protokołem konieczności.

§ 5

1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. Ustalenie nowego terminu wymaga sporządzenia stosownego aneksu.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stanowi zaawansowanie prac, stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy – zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………... strony zgodnie ustalają na kwotę :

netto: **……………… zł.**

(należny podatek VAT) w wysokości: **……………..zł**

brutto: **………………….. zł. słownie: …………………………………………**

1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe i nie ulegnie zmianie.

§ 7

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT, płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru.
2. Faktura za przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej na skutek nie osiągnięcia w realizowanych obiektach (liniach oświetlenia drogowego) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

§ 9

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów o których mowa w §4 ust.1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego prze obie strony.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, oraz prawa budowlanego.

§ 13

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 14

Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzań swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowej umowy. Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§15

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**