Załącznik nr 2

UMOWA Nr …………..      projekt

zawarta w dniu ....................... w Mircu  pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mircu Starym 9

27- 220 Mirzec zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Marka Kukiełkę – Wójta Gminy Mirzec

przy kontrasygnacie Wandy Węgrzyn – Skarbnika Gminy Mirzec

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:.

.......................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 tys. euro  (art. 4 pkt. 8 Pzp) ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirzec strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia

publicznego realizację zadania pn. „Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  w Osinach” położonej na działce o nr. ewid. 710/2 nr. położonej w miejscowości Osiny dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o nr.  21826.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego , uzyskanie niezbędnych pozwoleń    i uzgodnień, wykonanie wejścia ewakuacyjnego na podstawie opracowanego projektu    w budynku Szkoły Podstawowej w Osinach.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji odbiorowej ( dokumentacja powykonawcza, protokoły atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów itp. )- 1 komplety                 w wersji papierowej.

2.Dostawa wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy odbędzie

się  na koszt Wykonawcy.

3.Realizacja wszystkich robót i prac towarzyszących będzie zgodna z obowiązującymi przepisami,            Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu gwarantującą wysoką jakość przy zachowaniu właściwej organizacji i bezpieczeństwa.

§ 2

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością o której mowa w § 1 ust.1 umowy na cele budowlane oraz wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na realizacje robót będących przedmiotem umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, zgłoszeniem robót właściwemu organowi.

2)  uzgadnianie wraz z wprowadzaniem ewentualnym rozwiązań zamiennych zgłaszanych przez

Zamawiającego i Wykonawcę

3)   odbioru wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi         przepisami (warunkami zapytania ofertowego, prawem budowlanym) przedmiotu umowy.

- zapłaty  wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jednocześnie Zamawiający powołuje:

- inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............................................... posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności................................... nr………………..…… wydane w dniu ………………………………….….. przez……………………………… Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994r.Prawo Budowlane ( Dz. U. 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Inspektor  nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- komisję do odbioru końcowego - w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego,

- komisję do odbioru gwarancyjnego - w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru gwarancyjnego.

§ 3

Wykonawca stwierdza, że:

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą z dnia…………………2014 r.  sporządzoną na podstawie zapytania ofertowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

- Kompletna oferta Wykonawcy o której mowa w ust. 1, obejmuje pełny i całkowity zakres przedmiotowy robót uwzględnionych  w przedmiarze robót.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed Policją, Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi służbami  publicznymi.

- Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót.

- Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Zapewnienie we własnym zakresie miejsca wywozu ziemi i gruzu oraz ponoszenie wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych. Miejsce wywozu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, gdzie Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących  ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę.

- Każdorazowe zawiadamianie Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, księgi obmiarów (zakup po stronie Wykonawcy),

- Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Zgłoszenie Zamawiającemu wykonania całości przedmiotu zamówienia i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

- Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji pisemnej).

§ 5

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie  ..................................................................

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z  ramienia Zamawiającego jest:   ……………….........

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas treść § 6 otrzyma brzmienie „Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…………… Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców”

  - Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zadania opisanego w § 1ust.1 wykona z udziałem podwykonawców i przedstawia Zamawiającemu w formie tabeli  ( która stanowi załącznik nr 1 do umowy) informację o podwykonawcach oraz zakresie prac które zamierza im powierzyć w toku dokonywania robót wraz z wartością powierzonych podwykonawcom robót.

2.Określa się następujące uprawnienia i obowiązki stron umowy w zależności od rodzaju prac powierzonych podwykonawcom z uwzględnieniem art. 6471 ustawy Kodeksu Cywilnego, w szczególności:

1)     Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy zawierającym w szczególności            ( określenie stron umowy, zakres robót powierzonych podwykonawcy, termin wykonania robót zgodny z terminem podanym przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym, kwotę wynagrodzenia dla podwykonawcy nie wyższą niż wynikająca z kwot harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy, termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia rachunku Wykonawcy, jednak tak ustalony aby przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy).

- Zamawiający  w terminie 7 dni może zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełniającej wymagań określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1). lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni .

- Umowa podwykonawstwa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a po spełnieniu procedury wyżej wymienionej, o powyższym fakcie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż 3 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na plac budowy, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Zamawiający  w terminie 7 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie spełniającej wymagań określonych w § 6 ust. 1 pkt. 1)  lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż 3 dni przed wprowadzeniem Podwykonawcy na plac budowy, pod rygorem zapłaty kary umownej, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot zamówienia został wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00zł.

- Aktualizacja wykazu podwykonawców ( stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy) nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy w zakresie robót objętych umową, podstawą dokonania zapłaty  wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego jest dołączenie do każdej faktury obejmującej roboty zlecone podwykonawcom:

1)Wykazu zrealizowanych robót przez poszczególnych podwykonawców ( wg. załącznika nr 2 do Umowy)

  - Dowodu zapłaty należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty objęte w/w. wykazem, tj. kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawców i kserokopii protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawców objętych tą fakturą wraz z dowodem ich zapłaty

4.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

5.Wynagrodzenie o którym mowa w §6 ust.4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty usługi lub dostawy.

6.W przypadku zapłaty należności podwykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje  prawo potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia w całości z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i  zwalnia go to w całości z obowiązku zapłaty tej części wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - W przypadku braku dołączenia do faktury dokumentów o których mowa w niniejszym ustępie dla części robót realizowanych przez podwykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia ( z faktury, dla której brak jest wymaganych dokumentów do czasu prawidłowego doręczenia dokumentów do Zamawiającego tj. sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu).

  - W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag co do zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zamawiający może:

  - Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadności wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w

sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego

8.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania

działań podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.

9.Wykonawca pełni we własnym zakresie funkcję koordynatora w stosunku do swoich podwykonawców.

§ 7

- Materiały o których mowa w § 1. ust.2 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o tych samych parametrach i standardach. Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać z Zamawiającym  planowane do zastosowania materiały zamienne przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z normami albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

§ 8

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na 14 dni od dnia protokólarnego przekazania placu budowy poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy i protokole przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy o którym mowa w § 1 umowy strony ustalają się na dzień: ………………….. Termin ten jest ostatecznym terminem zakończenia robót i sporządzeniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku  wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności:

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tzw. „siły wyższej”  powodujących konieczność przerwania robót, lub innych okoliczności, nie dających się wcześniej przewidzieć potwierdzoną przez osobę nadzorującą realizację zadania wpisem do dziennika budowy,

  - wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest konieczne do wykonania prawidłowego przedmiotu zamówienia a uzasadnionych w toku realizacji zadania inwestycyjnego,

  - wystąpienia konieczności wykonania  robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w wyniku konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji technicznej, które mogą wymagać określonego czasu poza  termin umowny.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 i jedynie o czas odpowiadający okresowi przerw lub przestojów spowodowanych brakiem możliwości kontynuowania robót.

- Przedłużenie terminu realizacji umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy poprzedzonych stosownym protokółem konieczności.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku gdy, Wykonawca:

    - bez uzasadnionego powodu po przekazaniu placu budowy nie rozpoczął realizacji zadania w ciągu 14 dni,

    - zaprzestanie realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres min. 14 dni,

    - wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy i niezgodny z dokumentacją projektową oraz  nie uwzględnia zaleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie przestrzega warunków umowy                                          np. nie dokonał przekazania placu budowy, dokumentacji projektowej ze zgłoszeniem robót do Starostwa, braku odbioru zgłaszanych elementów zanikających lub ulęgających zakryciu etc.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy, Wykonawca powinien niezwłocznie wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na własny koszt.

- Strony winny sporządzić protokół inwentaryzacyjny określający stan zaawansowania wg stanu na dzień odstąpienia od realizacji.

- Wykonawca może uzyskać wynagrodzenie za wykonane roboty jedynie w przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z   ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną oferta stanowi kwota w wysokości: brutto.......................................................................... w tym podatek VAT (słownie złotych……………………………………………………………………………)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP …………………………

- Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ………………………………

§ 11

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawione na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

- Faktura końcowa wystawiona będzie po wykonaniu i protokolarnym odebraniu całości robót przez Zamawiającego , zaś płatna w terminie21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów dotyczących rozliczeń z podwykonawcami zgodnie z § 6 umowy.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Błędnie wystawione faktury VAT lub brak protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Fakturę należy wystawić na:

# Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9

27 – 220 Mirzec

# NIP  664 – 15 – 17 – 390.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto o którym mowa w § 10 ust. 2,

- za zwłokę w oddaniu w terminie określonym w §8 ust.2 określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0.5 % wynagrodzenia umownego  brutto odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4)  za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu

zgodnie z zapisami § 6 ust.1umowy w wysokości 10 000, 00 zł. za każde zdarzenie.

5) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł. za każde zdarzenie.

6) w przypadku nieprzedłożenia  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany  w trakcie realizacji inwestycji w wysokości 5 000, 00 zł. za każde zdarzenie.

7)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w

wysokości   5 000, 00 zł. za każde zdarzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za zwłokę przekazania terenu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót, spowodowane przerwy zawinione przez Zamawiającego w wykonaniu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, mogą być potrącane z faktury końcowej   Wykonawcy.

- Zamawiającemu, oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 13

Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego robót budowlanych:

    - Po zakończeniu robót o gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego na piśmie nie później niż do dnia …………………. r.

    - Do zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- świadectwa jakości wbudowanych materiałów, certyfikaty, aprobaty, atesty,

- dokumentację powykonawczą zgodnie z wymogami Zamawiającego,

    - Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania  od Wykonawcy pisemnego  zawiadomienia o gotowości do odbioru robót.

    - Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

    - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

    - Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot umowy posiada wady nie zostanie on odebrany. Za czas od dnia zakończenia robót podanego w umowie do dnia usunięcia wad zostaną naliczone kary o których mowa § 13, ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie o dokonanie odbioru.

- Końcowy odbiór  przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez strony bezusterkowego protokółu  końcowego odbioru  potwierdzającego  prawidłowe wykonanie i zakończenie robót.

§ 14

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady w zakresie wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów  na całość przedmiotu zamówienia, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru sporządzonego po wykonaniu robót.

      - Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. W okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.

      - O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

      - Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

      - W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę  z zachowaniem wszelkich roszczeń o naprawienie wady.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie i podpisane przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Do rozpatrywania spraw spornych Sądem właściwym będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy, ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych - przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 19

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

# Zamawiający: 	                                                                        Wykonawca:

…………………………					……………………………