Załącznik Nr 2

UMOWA Nr  …/2014   - PROJEKT-

Zawarta dnia ………………… r. w Urzędzie Gminy w Mircu pomiędzy:

Gminą Mirzec, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Mirzec	- Marka Kukiełkę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 	- Wandy Węgrzyn

a

……………………………………………………………………………………………………zwanym dalej „Inspektorem Nadzoru".

§  1.

1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia

nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn. „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jagodnym w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA o projektowanej powierzchni 240,0 m²” oraz „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trębowcu w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA o projektowanej powierzchni 240,0m².

2.Wartość nadzorowanych robót wynosi: ……………………………………….. .

3.Wykonawcą robót będzie ………………………………………. zwanym dalej                                        „ Wykonawcą".

§ 2.

- Strony ustalają, że zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego obejmuje:

  - reprezentowanie inwestora- Gminy Mirzec na budowie, przez sprawdzenie zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami .

  - przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,                      a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                      i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,                                    oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie                     go do użytkowania,

  - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez Wykonawcę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo- finansowym, w protokole odbioru robót, stanowiącego   podstawę do wystawiana faktury przez Wykonawcę,

  - sprawdzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego dostarczonego przez Wykonawcę w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego,

  - dokumentowanie swoich wizyt na terenie budowy, wpisem do dziennika budowy,                     z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone,

  - uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady.

- Strony ustalają ponadto, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 243 póz. 1623 z późniejszymi zmianami).

§  3.

- Zamawiającemu przysługuje prawo:

- ograniczenia nadzorowania robót w przypadku braku środków na dofinansowanie zadania.

- zwiększenia nadzorowania robót w przypadku udzielenia Wykonawcy robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.

2.	Inspektor Nadzoru ma prawo:

- wydawać kierownikowi robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

- żądać od kierownika robót dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie.

§ 4.

Czynności w imieniu Inspektora Nadzoru wykonują posiadający kwalifikacje i uprawnienia budowlane:

…………………………………………………………………………………………………...

§ 5.

- Strony określają termin rozpoczęcia czynności określonych w § l na dzień protokolarnego przekazania placu budowy.

- Inspektor Nadzoru przyjmuje do wiadomości, że strony w umowie z Wykonawcą inwestycji określiły termin rozpoczęcia robót  na dzień protokolarnego przekazania placu budowy i zakończenia robót w dniu 10.10.2014r.

- Termin zakończenia nadzoru robót określonych w § 1 może ulec zmianie za pisemną zgodą stron.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku przesunięcia terminu realizacji robót  budowlanych, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie ulegnie zmianie.

§ 6.

- Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

- Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych chyba, że konieczność ich wykonania będzie niezbędna ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią o czym Inspektor Nadzoru powiadomi niezwłocznie Zamawiającego oraz dokona stosownych wpisów do dziennika budowy.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§ 7.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § l ustala się zgodnie z ofertą Inspektora Nadzoru - …..% wartości netto wykonanych przez Wykonawcę robót tj. wg oferty Wykonawcy na kwotę: netto: ………...........podatek VAT 23 % : ……………………............................................................Wartość brutto: ……………………………………………………………………….. .

  - Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowią:

  - podpisany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru protokół odbioru robót objętych  nadzorem,

  - dokumenty zatwierdzające przez Inspektora Nadzoru, sporządzone przez Wykonawcę rozliczenie rzeczowo- finansowe wykonanych robót dodatkowych o ile takie wystąpią na etapie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Ostateczne rozliczenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi w oparciu o fakturę końcową Wykonawcy robót zadania inwestycyjnego  wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego wraz z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie 14 dniowym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Inspektora Nadzoru wskazane na fakturze VAT.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wysokość wynagrodzenia określona w pkt. l może ulec zwiększeniu w przypadku udzielenia Wykonawcy robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym.

- Wysokość wynagrodzenia określona w pkt. l ulegnie zmniejszeniu w przypadku ograniczenia zakresu robót do wykonania z braku środków na dofinansowanie zadania.

§  8.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym nie płacąc wynagrodzenia Inspektorowi Nadzoru nawet za już wykonywany ale nienależyty nadzór.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Inspektor Nadzoru nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 9.

- W przypadku odstąpienia Inspektora Nadzoru od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. l.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory powstałe wskutek realizacji zamówienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	INSPEKTOR NADZORU