Znak: IRG.271.38.2017.RN/MMS					  Mirzec, dn. 13.07.2017r.

Gmina Mirzec

Mirzec Stary 9

27-220 Mirzec

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny ”

dofinansowane ze środków Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „ Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Zatwierdził:

Wójt Gminy Mirzec

Mirosław Seweryn

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwaną w dalszej części także specyfikajcą, SIWZ) opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.          z 2016 r. poz. 1126).

| Spis treści: |
| --- |
| 1. | Nazwa i adres Zamawiającego |
| 2. | Tryb udzielenia zamówienia |
| 3. | Opis przedmiotu zamówienia |
| 4. | Termin wykonania zamówienia |
| 5. | Warunki udziału w postępowaniu |
| 5A. | Podstawy wykluczenia, o których mowa w rt. 24 ust. 5 ustawy PZP |
| 6. | Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia |
| 7. | Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
| 8. | Wymagania dotyczące wadium |
| 9. | Termin związania ofertą |
| 10. | Opis sposobu przygotowania oferty |
| 11. | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| 12. | Opis sposobu obliczania ceny |
| 13. | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| 14. | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 15. | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| 16. | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach |
| 17. | Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |
| 18. | Informacje o obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia |
| 19. | Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia |
| 20. | Załączniki do specyfikacji |

- ZAMAWIAJĄCY – NAZWA I ADRES

Gmina Mirzec

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, woj. Świętokrzyskie,

NIP 664-213-50-93

tel. 041/ 2767-170

fax 041/ 2767-190

adres str. internetowej: ugmirzec.sisco.info

adres e-mail: ug_mirzec@poczta.onet.pl

Kontakt: Urząd Gminy w Mircu pok. 302

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

  - Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 z póź.zm.)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2254)

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie  kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r, poz. 2263)

- Ustawa z dnia 23 listopada 1964 – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 poz. 280)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

  - SIWZ wraz z załącznikami udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: ugmirzec.sisco.info oraz w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, pokój. 303, 27 – 220 Mirzec / adres do korespondencji/

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej o długości L~ 3 236 mb

Zestawienie materiałowe projektowanej sieci obejmuje :

- rurę przewodową  PVC-U DN 200 Typu S SDR 34 ~362,3m

- rurę przewodową  PVC-U DN 200 Typu N SDR 41~ 2 551,2m

- rurę przewodową  PVC-U DN 160 Typu N SDR 41 ~ 322,5m

- rurę przewodową PE 100 DN100 SDR 17 ~ 704,0m

- studnie kanalizacyjne PVC  400 1000, 1200

- studnie kanalizacyjne betonowe 1200

- studnie płuczące betonowe 1000

- studnie rozprężną betonową 1200,

- przepompowni ścieków PP21.1, obejmującej:

    - przepompownię ścieków 1,5 m (komora pompowni, pompy zatapialne,

osprzęt hydrauliczno-mechaniczny, układ sterowniczo- alarmowy, dojazd do

przepompowni, ogrodzenie terenu, wewnętrzna linia zasilająca i instalacja

elektryczna),

- kompletnej dokumentacji geodezyjnej,

- przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

- przeprowadzenie próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego),

- przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi,

- wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej stanowiącej własność PWiK Sp z o.o. w Starachowicach pod nadzorem przedstawiciela PWIK Sp. z o.o. w Starachowicach,

- wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nośniku CD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls. rysunki w formacie *pdf,

- złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Starachowicach po wykonaniu wszystkich robót budowlanych,

- uzupełnianie dokumentów/ wyjaśnień zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie,

- w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca będzie zobowiązany również do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Wymienione wyżej materiały informacyjno – promocyjne muszą być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie: „Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020" dostępnym na stronie internetowej http://www.prow.sbrr.pl w zakładce Promocja PROW, konferencje i szkolenia.

W zakresie objętym opracowaniem zaprojektowano budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego i tłocznego oraz budowę przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych PP21.1. Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej wykosi 3,236 km.

Trasę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej zaprojektowano w rejonie drogi powiatowej nr 0568T „Małyszyn Górny – Małyszyn Stary”, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 423/1, 423/2 oraz 424 w msc. Małyszyn Dolny. W związku z ukształtowaniem terenu, zaprojektowano przepompownię ścieków sanitarnych na terenie działki o nr ewid. 421/3.

Ścieki sanitarne tłoczone będą kolektorem tłocznym do wyżej położonego odbiornika – projektowanego kolektora Ø 200 z rur PVC-U zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 420/3 (w okolicach istniejącej przepompowni P21). Włączenie przedmiotowej zlewni projektowanej przepompowni sieciowej PP21.1. zaprojektowano do istniejącego kolektora grawitacyjnego Ø 200 z rur PVC-U, zlokalizowanego na działce nr 417/2 (Studnia 214.35/209.94).

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø200 została zakończona na działce o nr ewid. 417/2. Równolegle do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprowadzona jest sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø90.

Projektowany układ sieci kanalizacji sanitarnej to system grawitacyjno – pompowy z przepompownią ścieków zlokalizowaną na działce nr 421/3. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych (PVC-U i PE).

Kolektory grawitacyjne Ø200 z rur PVC-U odprowadzać będą ścieki sanitarne do projektowanej przepompowni sieciowej ścieków sanitarnych PP21.1., zlokalizowanej na działce o nr ewid. 421/3. Kolektor tłoczny Ø110 z rur PE100 odprowadzać będzie ścieki sanitarne z przepompowni ściekow PP21.1. do studzienki rozprężnej STR 21.1. Włączenie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejącego kolektora grawitacyjnego Ø200 z rur PVC-U, zlokalizowanego na działce nr 417/2 (Studnia 214.35/209.94).

Zakładany minimalny projektowany spadek na sieci 1/d, d – średnica kanału sanitarnego.

Zaprojektowano przepompownię sieciową ścieków sanitarnych PP21.1. z pompami zatapialnymi, składającą się z:

- komory pompowni

- pomp zatapialnych

- osprzętu hydrauliczno - mechanicznego

- układu sterowniczo - alarmowego

Zaprojektowana przepompownia jest obiektem w całości umieszczonym pod ziemią, ze skrzynką sterowniczą umieszczoną na słupku obok przepompowni. Obudowę przepompowni stanowi gotowy cylindryczny płaszcz (o wymaganej średnicy: Ø1,50 m, głębokości dostosowanej do warunków lokalnych: Hcałk.= 4,40 m i odpowiedniej objętości retencyjnej) wykonany z polimerobetonu dostarczany przez dostawce pompowni z kompletnym orurowaniem i wyposażeniem. Dno obudowy studni stanowi płyta denna w kształcie stożka umożliwiająca niemalże całkowite oprożnianie zawartości zbiornika przepompowni.

Projektuje się wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych. Przewód grawitacyjny o średnicy DN160-200 należy wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą typu „S” o sztywności obwodowej SDR34 oraz z rur PVC-U ze ścianką litą typu "N" o sztywności obwodowej SDR41. Materiał musi spełniać wymagania normy PNEN 1401-1. Rury muszą posiadać możliwość podłączania przez system złączek insitu do projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Do uszczelnienia kielichow na połączeniach rur PVC-U należy stosować uszczelki gumowe.

Przewód tłoczny o średnicy DN110 należy wykonać z rur PE100 SDR 17.

Poszczególne odcinki przewodu tłocznego łączyć należy poprzez zgrzewanie doczołowe, elektrooporowe lub kształtki żeliwne i PE.

Na powierzchni zewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy z powtarzalnością min. co 2 metry zawierające między innymi: nazwę producenta, nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej, serię produkcyjną, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej). Na powierzchni wewnętrznej, rury muszą posiadać trwałe napisy zawierające: między innymi nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności obwodowej.

Na załamaniach sieci oraz zmianach kierunków stosować bezwzględnie studnie rewizyjne. Rozmieszczenie studni dostosować do potrzeb mieszkańców i przy wysokości włączenia kolektorów do studni większej niż 40 cm w stosunku do dna - stosować studnie kaskadowe z syfonem zewnętrznym. Na przyłączach od budynkow stosować studnie rewizyjne prefabrykowane z PVC średnicy 400-425 mm z kinetą z PVC lub PE. Studnie zakończyć rurą teleskopową z pokrywą żeliwną nastudzienną.

Studnie o głębokości do 2,0 m wykonać jako prefabrykowane z PVC o średnicy 1000 mm z pokrywą żeliwną nastudzienną. Studnie o głębokości do 3,0 m wykonać jako prefabrykowane z PVC o średnicy 1200 mm z pokrywą żeliwną nastudzienną, natomiast studnie głębsze wykonać jako betonowe średnicy 1200 rownież z pokrywą żeliwną nastudzienną.

Na wszystkich studniach stosować włazy z żeliwa sferoidalnego z wentylacją, zabezpieczone przed wpływem wód gruntowych, klawiszowaniem oraz w wersji z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Projektuje się studnie betonowe rewizyjne przelotowe i połączeniowe jako elementy prefabrykowane.

Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określa projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny  oraz przedmiar robót wykonany został przez firmę INIKO Inżynieria i konsulting Sp.z o.o. ul. Zagłoby 8/2B, 25 – 303 Rzeszów

Zaleca się by wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie.

Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami zawartymi w SIWZ, projektem umowy oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

  - Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0    Roboty ziemne

45232410-9 Roboty montażowe

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233124-4 Roboty budowlne w zakresie arterii drogowych

45342000-6 Wnoszenie ogrodzeń

45232423-3 Roboty budowlne w zakresie przepompowni ścieków

Uwaga!

Podstawą do wyceny oferty jest przede wszystkim projekt budowlano-wykonawczy jak również przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Ważne!

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby)               w projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze robót oraz STWiOR należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz STWiOR. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi minimum 36 miesięcy.

Uwaga!

Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia opisane pkt 5.1.3.3. były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 28.02.2018 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. ustawy PZP

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu:

5.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do SIWZ).

5.1.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie.

5.1.3.  Zdolność techniczna lub zawodowa

5.1.3.1. Doświadczenie zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną (10 pkt w kryterium oceny oferty) dwie roboty budowlane i więcej (20 pkt w kryterium oceny oferty) w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej o długości minimum 1,500 km.

Uwaga!: Pod pojęciem budowy Zamawiający rozumie wyłącznie wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

5.1.3.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi min. 3 lata uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe do kierowania robotami, tj.

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. – min. 1 osoba;

- kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba;

Osoby wskazane w pkt. 5.1.3.2. powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane,        a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 ze zm.).

5.1.3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego aby osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego wykonujące roboty ziemne, sanitarne oraz elektryczne - były zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

5A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.  24 UST. 5

USTAWY PZP

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                   w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał     w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz                z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy przedłożyć aktualne na dzień składania ofert:

6.1.1. oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ).

6.1.2. oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału (zał. nr 3 do SIWZ).

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

6.2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem     w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                    w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.2.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od 6.2.1. do 6.2.4, na wezwanie Zamawiającego składa:

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,         o których mowa w pkt. 6.2.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.2.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 6.2.4. składa na wezwanie Zamawiającego dokument,      o którym mowa w pkt. 6.2.5. podpunkt 2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

6.3.1. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 5.1.2.).

6.4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

6.4.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.1.3.1.).

6.4.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,     w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt. 5.1.3.2.).

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa    w pkt. 6.1.1. i 6.1.2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podsta wykluczenia.

6.5.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5.1.1. Pełnomocnictwo winno wyraźnie wskazywać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania każdego z Wykonawców występujących wspólnie i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

6.5.1.2. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

6.5.1.3. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) należy wskazać pełnomocnika (lidera) konsorcjum oraz wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

6.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.6.2. Zamawiający żąda dostarczenia zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). W szczególności dokument powinien określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania określa załącznik nr 5A do SIWZ.

6.6.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

6.6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.6. nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

6.6.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.1. i 6.1.2.

6.6.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. od 6.2.1. do 6.2.4. (dokument składany na wezwanie Zamawiającego).

6.6.9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt od 6.2.1. do 6.2.4. dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (dokument składany na wezwanie Zamawiającego).

6.6.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia             z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu,          o którym mowa w pkt. 6.1.1. i 6.1.2.

6.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji             z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu      o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się według wzoru określonego                   w załącznikiu nr 6 do SIWZ.

6.7.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.7. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się                   o zamówienie.

6.8. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub e-mailem.

7.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, e-maila wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawca, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

7.5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania określonym w niniejszej SIWZ, tj. IRG.271.38.2017.RN/MMS

7.6. Forma pisemna zastrzeżona jest dla: złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu              i braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

7.6.1. Forma pisemna zastrzeżona jest także dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

7.6.1.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.6.1.2. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.7.1. Wykonawca kieruje swoje zapytania na piśmie za pośrednictwem faksu pod numerem 41 2767-190 lub e-maila: ug_mirzec@poczta.onet.pl .

7.7.2. Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: Zapytanie do SIWZ „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny ” oraz numerem postępowania IRG.271.38.2017.RN/MMS

7.8. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7.8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.8.

7.10. Zamawiający udzieli pisemnie wyjaśnień na zapytania, przesyłając je na adres Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub e-maila.

7.10.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

7.11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane w ten sposób zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na swej stronie internetowej.

7.12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazał specyfikację oraz zamieści informację na swej swojej stronie internetowej.

# 7.13. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego (ugmirzec.sisco.info) zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do dnia zawarcia umowy, gdyż zamieszczane tam są:

- wyjaśnienia treści SIWZ

- zmiany treści SIWZ,

- wszelkie informacje dotyczące danego postępowania,

- zawiadomienie o wyborze oferty.

7.14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

7.15. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.16. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Ryszard Nowak – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Magdalena Maśny – Stompor - podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

Sławomir Płaneta – podinspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

tel. 41/2767-188

tel. 41/2767-191

fax 41/2767-190

godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 7.30 – 17.00 wtorek-piątek: 7.30-15.30

7.17. Wszelkie informacje dotyczące treści merytorycznej SIWZ udzielone będą wyłącznie w trybie podanym w punkcie 7.7.1.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu,

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

### gwarancjach bankowych,

### gwarancjach ubezpieczeniowych,

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  - Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37 8523 0004 0006 0046 2000 0003 BS Wąchock O/Mirzec z adnotacją „Wadium - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”. Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginalem.

  - W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uważa się za wniesione jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do godz. 10:00 w dniu otwarcia ofert.

  - Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale, oddzielnie (nie w ofercie) w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: Wadium na przetarg pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”. Nie otwierać przed 07.08.2017 r. godz. 12.00” – koperta winna być opatrzona pieczęcią oferenta – Wykonawcy.

Dokument musi być złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu (pok. 220) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.08.2017 r. godz. 12.00.

  - Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrocono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentow potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.                             W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrocić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek,      z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                     z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi      w niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym o treści  Załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ, pełnomocnictwa o których mowa w pkt. 6.5.1.2. i 10.6. SIWZ (jeśli zachodzi wskazana w przedmiotowych punktach sytuacja), dowód wniesienia wadium (jeśli wadium wnoszone jest w formie pieniężnej) - z zastrzeżeniem pkt. 8.5.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.

  - Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego uwierzytelnioną notarialnie kopię. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.

  - Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

  - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza.

  - Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

  - Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem zamawiający uważa złożenie na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” i czytelnego własnoręcznego podpisu lub podpisu wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

  - W przypadku gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). W treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę przy miejscu naniesienia tych poprawek/zmian. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki/zmiany muszą być jednoznaczne i czytelne.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

  - Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert bez uszkodzenia tej koperty, z pełnym adresem wykonawcy (tak aby można było ją odesłać na adres wykonawcy bez otwierania w przypadku wniesienia oferty po terminie).

  - Kopertę należy opatrzyć opisem:

Oferta przetargowa na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny ” Uwaga: Nie otwierać przed 07.08.2017 r. godz. 12:00.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

# Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz             z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.            W przypadku ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego.

# Oferty należy złożyć do dnia 07.08.2017 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy       w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, pok. 220 (Sekretariat Urzędu).

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

  - Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. o godz. 12:05 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu – pokój 202 (I piętro).

  - Otwarcie ofert jest jawne.

# Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Oferty z ceną wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, podaną przed otwarciem ofert nie będą badane, chyba

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ofert.

# Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,     a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.

# Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swej stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękomi oraz informacji dotyczących ilości wykonanych robót budowalnych określonych w pkt. 5.1.3.1 SIWZ

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

# Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie kosztorysowe.

  - Oferowaną cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę podaje się w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ w zapisie liczbowym i słownym.

  - W cenie należy uwzględnić wszystkie przewidywane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z projektu wykonawczo budowalnego, przedmiaru, STWiOR w tym również koszty, których w przedmiarach robót nie ujęto w odrębnych pozycjach – Wykonawca powinien ująć je w cenach jednostkowych pozycji opisanych w przedmiarze robót. Do kosztów tych należą  min. roboty przygotowawcze, obsługa geodezyjna, zabezpieczenie majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, sporządzenie planu BIOZ, roboty porządkowe, pełna dokumentacja powykonawcza w tym wszystkie niezbędne certyfikaty, aprobaty, atesty, itp.

  - Wykonawca w kosztorysach ofertowych określi ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarach robót (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) następnie mnożąc ceny jednostkowe przez liczby jednostek miar określi wartość netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót. Do uzyskanych wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT, uzyskując wartość kosztorysów ofertowych brutto.

  - Wykonawca jako posiadacz odpadów, winien stosować się do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

  - Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

  - Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży na wezwanie Zamawiającego kosztorys ofertowy według wzoru druku kalkulacji wartości kosztorysowej określonego w załączniku nr 7 do SIWZ. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przede wszystkim projekt wykonawczo-budowlany, natomiast dodatkowymi składowymi do wyliczenia ceny ofertowej są także przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

  - Nie zgłoszenie dostrzeżonych braków w przedmiarze robót a określonych w projekcie wykonawczo budowalnym (zaprojektowanych do wykonania) oznacza, iż wykonawca uwzględnia konieczności ich wykonania, a także uwzględnił te roboty w cenie własnej oferty.

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z załączonym projektem wykonawczo budowalnym, a także przedmiarami robót z podsumowaniem wartości poszczególnych rozdziałów i elementów robót, wraz z dołączeniem tabeli elementów scalonych i harmonogramem rzeczowo finansowym w rozbiciu na poszczególne koszty realizacji zadania i podaniem planowanych terminów ich wykonania.

  - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Wszystkie błędy ujawnione przez Wykonawcę w projekcie wykonawczo budowlanym oraz przedmiarach robót (nie ujęte roboty, niedoszacowany obmiar), Wykonawca powinien bezwzględnie zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę błędów lub nie ujętych robót dostrzeżonych w projekcie wykonawczo budowlanym i przedmiarze robót, zobowiązuje się on wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną w ramach oferowanej ceny.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

# Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

# Cena – 60 %

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi – 20 % (okres gwarancji

i  rękojmi nie krótszy niż 36 miesięcy).

Doświadczenie zawodowe (przekroczenie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.3.1)– 20%

  - Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

  - Sposób obliczania ceny

C = (Cmin / Cof) x Wa

gdzie:

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

Cof – cena badanej oferty

Wa – waga = 60 pkt

13.3.1. Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

13.3.2. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru określonego w pkt. 13.3.

13.3.3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrąglęń matematycznych.

  - Sposób obliczenia okresu przedłużenia gwarancji i rękojmi

    - Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy

    - Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia:

- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 36 miesięcy – Wykonawca otrzyma               0 punktów

- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 48 miesięcy– Wykonawca otrzyma 10 punktów

- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi  na 60 miesięcy i więcej  - Wykonawca otrzyma 20 punktów

Za kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi” Wykonawca może maksymalnie uzyskać 20 punktów.

Uwaga: Gwarancja i rękojmia obejmuje pełen zakres zamówienia i musi określać pełne miesiące tj. 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy itd. (od momentu spisania protokołu końcowego robót – zakończenia robót). W przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na okres krótszy niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nie odpowiadająca treści SIWZ.

    - Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

    - Jeśli Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi, jako obowiązujący zostanie 	przyjęty przez Zamawiającego oferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 36 miesięcy.

    - Oferty z zadeklarowanym minimalnym okresem gwarancji i rękojmi 36 miesięcy otrzymają 0 pkt w kryterium okresu gwarancji i rękojmi.

    - Gwarancja i rękojmia musi być udzielona w pełnych miesiącach.

  - Sposób przyznania punktów za kryterium doświadczenia zawodowego

    - Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia:

- w przypadku wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w liczbie obiektów 1 gdzie, zrealizowany obiek budowalny obejmował swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 1,500 km– Wykonawca otrzyma 10 punktów,

- w przypadku wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w liczbie obiektów 2 gdzie, zrealizowany obiek budowalny obejmował swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 1,500 km– Wykonawca otrzyma 20 punktów

Punkty zostaną przyznane w sytuacji gdy wykonawca wykaże, iż w okresie 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną (10 pkt w kryterium oceny oferty) dwie roboty budowlane i więcej (20 pkt w kryterium oceny oferty) w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej o długości minimum 1,500 km.

Uwaga!: Pod pojęciem budowy Zamawiający rozumie wyłącznie wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca otrzyma maksymalnie 20 pkt w przypadku wykazania 2 i więcej zrealizowanych robót budowlanych o których mowa w pkt. 5.1.3.1 obejmujacych swym zakresem budowę sieci kanalizacyjnej o długości minimum 1,500 km.

  - Łączną ocenę punktową przyznanych badanej ofercie stanowi suma punktów         w poszczególnych kategoriach (kryteriach).

  - Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz –              z zastrzeżeniem pkt. 13.8. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie    w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.                      o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się                   o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.10., chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 13.10.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa pkt 14.1 od lit. a) do d) na swojej stronie internetowej.

14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- przedłożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy              i kierowników robót do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                w budownictwie (tzw. uprawnienia, przynależność do samorządu zawodowego) wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/kierownika robót;

- przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian         w umowie bez zgody zamawiającego);

- przedłożenia Zamawiającemu tabeli elementów scalonych;

- przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo finansowego w rozbiciu na poszczególne koszty realizacji zadania i podaniem planowanych terminów ich wykonania;

- złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje;

- złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów.

  - Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. Nr 8 do SIWZ.

14.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia               o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub za pomocą komunikacji elektronicznej tj. e-mailem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

14.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wymienionych w pkt. 14.5. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a)  złożono tylko jedną ofertę,

b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

14.7. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

14.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy         w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.9. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % oferowanej ceny brutto zawartej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:                                      37 8523 0004 0006 0046 2000 0003 BS Wąchock O/Mirzec z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny”. Potwierdzenie przelewu (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

  - Jeżeli wykonawca wyrazi zgodę, Zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądzu należy je złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy w Mircu p. 302  przed podpisaniem umowy.

  - Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno m.in. wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

  - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 15.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

  - W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zabezpieczenia  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

  - Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji projekt umowy – załącznik Nr 8.

  - Zamawiający wymaga, aby wybrany w przetargu Wykonawca zawarł z nim umowę na przedstawionych we wzorze warunkach.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy                w stosunku do  treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres możliwych zmian określono w pkt. 16.3.1. – 16.3.10.

    - Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót (silne opady deszczu lub śniegu, gradobicie, wichury) – fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu,

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

    - W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia dopuszcza się za zgodą Zamawiającego możliwość wykonania robót budowlanych w inny sposób niż określono to w projekcie wykonawczo budowlanym, przedmiarze robót oraz STWiOR (tj. np. wykonania tzw. robót zamiennych). Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Zmiana sposobu wykonania robót, o której mowa w pkt. 16.3.2 może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w projekcie wykonawczo budowlanym, przedmiarze robót oraz STWiOR lub spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w projekcie wykonawczo budowlanym, przedmiarze robót Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych,

- są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,

- wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego                 z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

    - Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem działania organów administracji, np. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń;  konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, itp.

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Kierownika budowy i kierowników robót, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone                  w umowie.

    - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota brutto, bez zmiany kwoty netto.

    - W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania                    z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.

    - W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie                         z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne       i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację      z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową               z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

    - Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku wystąpienia obiektywnych nie spowodowanych działalnością Wykonawcy okoliczności, skutkujących koniecznością zmiany        w trakcie realizacji umowy.

    - Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;

    - Zmiany treści umowy są dopuszczalne zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

# Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,      a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

# Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

# Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców     w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane      w sposób określony w art. 180 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.8. i 17.9. wnosi się        w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia             o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia                     o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego                 w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu VI, rozdział 2 ustawy Pzp.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

  - Szczegółowe zasady dotyczące skargi  określają stosowne przepisy Działu VI, rozdziału 3 ustawy Pzp.

18. INFORMACJE O OBOWIĄZKU WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

18.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

18.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

18.2.1. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw do powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, w szczególności jeżeli:

- umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub złożonej oferty,

- zakres robót, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złożonym wraz z ofertą Wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom,

- termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni.

18.2.2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników    w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników.

18.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm wykonawców.

18.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca,  podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

18.5. Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

18.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub oświadczenia lub  dokumenty potwierdzające brak podstaw  wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                                 z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

19. INNE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

19.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

19.2. Zamawiający nie przewiduje zwrócenia Wykonawcom kosztów udziału                          w postępowaniu.

19.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

19.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

19.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

19.8. Zamawiajcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

19.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do żądania od Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiającego – wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) lub oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego informacji na temat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace związane z realizacją zamówienia w zakresie czynności obejmujących: roboty ziemne, sanitarne oraz elektryczne.

19.9.1. Zmiana pracownika wykonującego czynności obejmujące: kierowanie robotami          w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, skutkuje obowiązkiem dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany dane proponowanej osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót wraz z odpowiednimi ważnymi uprawnieniemi budowlanymi (m.in. uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, itp.)

19.9.2. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wymaganego przez Zamawiającego - w terminie przez niego wskazanym – wykazu osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ) lub oświadczenia Wykonawcy dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace związane z realizacją zamówienia w zakresie czynności obejmujących: roboty ziemne, sanitarne oraz elektryczne wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.

19.9.3. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt  19.9.2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności obejmujące: roboty ziemne, sanitarne oraz elektryczne, Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

19.10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

19.11. Zamawiający przewiduje złożenie faktury przejściowej za wykonanie robót przez Wykonawcę do maksymalnej kwoty brutto 200 000,00 zł. Faktura winna wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 roku wraz z zaktualizowanym haromonogramem rzeczowo-finansowym, zbiorczym zestawieniem kosztów wykazującym wykonanie przedmiotowych prac do kwoty brutto 200 000,00 zł.

19.12. Wszystkie prace wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zbiorczym zestawieniu kosztów pokozaującym wykonanie robót do kwoty brutto 200 000,00 zł winny być potwierdzone przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, a także winny być odebrane stosownym protokołem odbioru robót przez Zamawiającego.

19.13. Odbiór robót częściowych celem przedłożenia Zamawiającemu faktury przejściowej;

19.13.1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać  ich odbioru technicznego w terminie 3 dni  od daty ich zgłoszenia  do odbioru przez Wykonawcę;

19.13.2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót częściowych wpisem do dziennika budowy oraz prześle pisemną informację Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru na 3 dni przed terminem planowanego odbioru.

19.14. Możliwość zasotsowania faktury przejściowej opisanej w pkt. 19.11., 19.12. wynika z dofinansowania o jakie Gmina Mirzec zamierza się ubiegać na realizację zadania na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzananie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

  - Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

  - Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia

  - Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału

  - Załącznik Nr 4 – Wykaz robót

  - Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

  - Załącznik Nr 5A – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

  - Załącznik Nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

  - Załącznik Nr 7 – Wzór druku kalkulacji wartości kosztorysowej

  - Załącznik Nr 8 – Projekt umowy

  - Załącznik nr 9 – Projekt budowolano wykonawczy

  - Załacznik nr 10 – Przedmiar robót

  - Załacznik nr 11 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Sporzadzili:

- ……………………………………..

- ……………………………………..

- ……………………………………..

- ……………………………………..

- ……………………………………..

Zatwierdzam

………………………….....

.Podpis i pieczęć Zamawiającego