Załącznik nr 8 SWZ

U M O W A Nr ……..

zawarta w dniu ………………. r. w Mircu pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mirzec Stary 9, 27- 220 Mirzec, reprezentowaną przez:

Wójta							- Mirosława Seweryna

przy kontrasygnacie  Skarbnika 			- Urszuli Barszcz

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………

z siedzibą w ………………………..,

wpisanym do ………………………….,

NIP …………….

reprezentowanym przez

zwanym dalej "Wykonawcą",

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1129, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

  - 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego; w pełnym zakresie wynikającym z przepisów z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, obejmującym:

- nadzór techniczny i prawny na budowie;

- kontrolę i weryfikację dokumentacji oraz robót budowlanych;

- kontrolę rozliczeń budowy;

- podejmowanie działań ekonomiczno-organizacyjnych oraz decyzji technicznych związanych z realizacją zamówienia.

- Przedmiot umowy obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i teletechnicznej.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy i lokalizacja inwestycji objętych zamówieniem zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu (SWZ) wraz z załącznikami.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie zgodnie z niniejszą umową, SWZ wraz z załącznikami oraz złożoną w przetargu ofertą.

- Ponadto zamówienie należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:

  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 , z późn. zm.);

  - Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2021r. poz. 710, z późn. zm);

  - właściwych przepisów bhp i ppoż.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy:

  - 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej i STWiORB dla robót budowlanych;

  - 1 egz. kosztorysu ofertowego;

  - kopie umowy z wykonawcą robót budowlanych;

  - dokumenty i upoważnienia (pełnomocnictwa) niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - bieżąca współpraca z Wykonawcą na każdym etapie realizacji robót objętych nadzorem;

  - powiadomienie Wykonawcy o dostrzeżonych przypadkach niewłaściwego nieterminowego świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo doraźnej kontroli jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia uchybień, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy w formie pisma, stanowiącego podstawę do roszczeń z tytułu niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy lub do odstąpienia od umowy.

4. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja Zamawiającego wobec Wykonawcy może być dokonywana pisemnie, telefonicznie lub osobiście wraz z niezbędnymi informacjami. Na wniosek Wykonawcy, przekazane osobiście lub telefonicznie polecenie, zawiadomienie, zgoda lub decyzja, zostaną potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie.

5.	Osobą	wskazaną	do	kontaktu	ze	strony	Zamawiającego  jest:	…………………..,	e-mail:……………, tel……………….

- 3

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie Umowy, w odpowiednich specjalnościach, zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- powołania koordynatora inspektorów nadzoru („Koordynatora”), koordynującego czynności pozostałych Inspektorów Nadzoru;

- wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych związanych z realizacją Umowy;

- zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji Umowy;

- dostosowania swojego czasu pracy do czasu pracy wykonawców robót budowlanych oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych;

- zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy;

- wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w Umowie, które będą konieczne do jej prawidłowej realizacji (zgodnie z przepisami prawa, w tym Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego);

- zapoznania Inspektorów Nadzoru wszystkich specjalności z dokumentacją projektową i techniczną, decyzjami administracyjnymi, terenem robót oraz obiektami, ich uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami przed rozpoczęciem realizacji Umowy;

- stworzenie wzorów dokumentów niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy, w szczególności: kart nadzoru autorskiego, list obecności Inspektorów Nadzoru na budowie, wzorów raportów miesięcznych, notatek z narady koordynacyjnej oraz innych dokumentów, w konsultacji z Zamawiającym;

- w trakcie realizacji nadzorowanych robót budowlanych - składania Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmujących prowadzenie nadzoru robót budowlanych dotyczących danego obiektu oraz z realizacji robót budowlanych wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie miesięczne” winno być złożone w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i powinno zawierać:

  - opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

  - nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

  - plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

  - opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

  - fotografie dokumentujące postęp robót,

  - wykaz zmian w dokumentacji projektowej;

- Wykonawca będzie zobowiązany do:

- uczestnictwa w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowania usuwania ujawnionych wad i usterek,

- przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonanie przeglądu w tym zakresie,

- przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym wyliczenia wartości szacunkowej zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcę robót nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie i zachodzi konieczność zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy,

- komisyjnego przeprowadzenia końcowych odbiorów gwarancyjnych realizowanych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót i ocena robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w tym okresie,

- nadzorowania usuwania przez wykonawcę robót budowlanych wad w okresie gwarancji.

§ 4

Obowiązki Inspektora Nadzoru podczas realizacji robót budowlanych

Inspektor Nadzoru właściwej branży jest zobowiązany do:

- reprezentowania Zamawiającego – Inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

- zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla wszystkich asortymentów robót;

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, betonów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót budowlanych, w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających;

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz stwierdzanie usunięcia wad;

- przygotowania do odbioru częściowego robót budowanych i uczestnictwo w odbiorze częściowym robót;

- komisyjnego wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę, ze wskazaniem zakresu prac do wykonania;

- wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

- żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę;

- bieżącej kontroli ilości i terminowości wykonywanych robót budowlanych, kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym, podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji robót budowlanych;

- realizacji Umowy zgodnie projektami budowlanymi, wykonawczymi, ,specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

- organizacji oraz udziału w porozumieniu z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy, przygotowywanie protokołów z narad;

- nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż minimum 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu powiadomienia pisemnego lub ustnego;

- Inspektorzy nadzorów branżowych zobowiązani są do nadzoru budowy w czasie prowadzenia robót w swojej branży/specjalności oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna, najpóźniej w następnym dniu powiadomienia pisemnego lub ustnego;

- kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;

- sprawdzenia, akceptacji i podpisania zestawień rzeczowo-finansowych elementów robót oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót budowlanych;

- współpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunięci ewentualnych usterek/wad w dokumentacji projektowej;

- informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu robót budowlanych, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót);

- sprawdzania zasadności kosztów robót na podstawie kosztorysów ofertowych, weryfikacji kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane;

- sprawdzania kosztorysów ofertowych dotyczących robót budowlanych pod względem poprawności merytorycznej i rachunkowej;

- weryfikacji i potwierdzenia zgodności faktur wystawionych przez wykonawców robót budowlanych;

- przygotowania, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie;

- pisemnego opiniowania konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, z uwzględnieniem robót zamiennych zaniechanych, które w rezultacie będą korzystne dla Zamawiającego, sporządzenie protokołów konieczności, z zastrzeżeniem, że Inspektor Nadzoru nie ma prawa podejmowania decyzji w zakresie zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych, decyzja ta należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

  - 5

Obowiązki Wykonawcy związane z odbiorem końcowym robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do:

- sprawdzenia jakości i ilości robót budowlanych zgłoszonych do odbioru końcowego i dokonanie komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Koordynatora i właściwych Inspektorów Nadzoru, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i innych zgłoszonych osób, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót;

- sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych i dokumentów odbiorowych, przy udziale właściwych branżowo Inspektorów Nadzoru, w terminie do 5 dni od daty ich przekazania;

- potwierdzenia faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz stwierdzenia usunięcia ewentualnych wad, przy udziale właściwych Inspektorów Nadzoru;

- potwierdzenia przez Kordynatora/inspektora Nadzoru, w Dzienniku budowy zapisów  Kierownika Budowy o zakończeniu robót, gotowości obiektu do odbioru i uporządkowaniu terenu budowy;

- przygotowania materiałów koniecznych do odbioru końcowego, w terminie do 5 dni od daty przekazania dokumentacji powykonawczej przez wykonawcę robót budowlanych;

- sprawdzenia kompletności i dokonania weryfikacji dokumentacji powykonawczej wykonawcy robót budowlanych i oświadczeń wymaganych przepisami prawa;

- koordynowania odbiorów wymaganych przepisami oraz wymogami Zamawiającego;

- przeprowadzenia odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów.

  - 6

Termin wykonania

- Termin realizacji Umowy określa się na …………………..,

- Wykonawca zakończy wykonywanie czynności z dniem przyjęcia przez Zamawiającego rozliczenia końcowego wszystkich robót budowlanych objętych Umową, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru wszystkich robót budowlanych objętych Umową.

- 7

Kontrole zewnętrzne

W ramach realizacji Umowy Wykonawca w razie potrzeby będzie zobowiązany do:

- umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej oraz innym organom kontroli, dokonywania wizyt w miejscu realizacji operacji, kontroli na miejscu, kontroli ex-post;

- umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego, Instytucji Zarządzającej, Ministra Finansów, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją Projektu i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji Projektu, lub audytów i kontroli w miejscu realizacji Projektu;

- obecności i uczestnictwa osobistego albo osoby upoważnionej przez Wykonawcę w trakcie wizyt oraz kontroli i audytów określonych w pkt. 1 i pkt. 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - 8

Personel wykonawcy

- Obowiązki Wykonawcy wskazane w § 2 -5 będą wykonywane przez następujące osoby:

- Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobie …………………..;

- Inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych w osobie ……;

- Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży sanitarnej w osobie ……………;

- Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych/ eletroenergetycznych i telekomunikacyjnych w osobie………………..;

- Inspektora nadzoru inwestorskiego robót branży drogowej w osobie …………….

- Osoby wymienione w ust. 1, zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i pełnią swoje obowiązki osobiście.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 jest niedopuszczalna, za wyjątkiem nagłej, poważnej sytuacji losowej (np. choroba, wypadek), lub sytuacji niezależnej od Wykonawcy (np. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika), uniemożliwiającej wskazanej osobie wykonywanie obowiązków określonych umową. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Wykonawca musi udokumentować taki przypadek oraz wykazać, że wskazanie nowej osoby na miejsce osoby wskazanej w ust. 1, nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez ofertę w ramach kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia". Dodatkowo taka zmiana może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Podczas czasowej nieobecności któregokolwiek z Inspektorów Nadzoru, nie dłuższej niż 21 dni (np. z powodu urlopu lub choroby), Wykonawca ma obowiązek zapewnić krótkoterminowe zastępstwo na cały okres nieobecności Inspektora. Osoby zastępujące muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenia nie niższe niż wymagane w SWZ i podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Ustanowienie takiego zastępstwa nie jest zmianą istotną Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga natomiast pisemnego wniosku Wykonawcy. W przypadkach wymagających zastępstwa na okres dłuższy niż 3 tygodnie, Wykonawca ma obowiązek zaproponować zmianę osoby pełniącej obowiązki Inspektora, z zachowaniem zasad wskazanych w ust. 3.

- Żadna ze zmian lub zatrudnienie dodatkowego personelu nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

  - 9

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca 	otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy w wysokości: ……………. zł netto,	plus podatek VAT w stawce	.....%, to jest łącznie brutto, (……………………………………………………… złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym między innymi koszty: zapewnienia Koordynatora i Inspektorów Nadzoru wszystkich wymaganych branż, dojazdów, pobytów na budowie, płac, podatków, ubezpieczeń, organizacji biura i zespołu Wykonawcy, kosztów obsługi biurowej zamówienia, kosztów obsługi w okresie gwarancji i rękojmi, inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

  - 10

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w okresie realizacji robót budowlanych (to jest od momentu wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę, do momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót), będzie wypłacane w równych częściach, (w  okresach kwartalnych, z dołu, po zakończeniu każdego kwartału wykonywania czynności określonych Umową, za nadzorowanie robót z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

- Ostatnia część wynagrodzenia będzie stanowiła nie mniej niż 30% wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 9 ust. 1 i będzie wypłacona jednorazowo, po zakończeniu, odbiorach końcowych i rozliczeniu końcowym wszystkich robót budowlanych w zakresie wszystkich obiektów objętych Umową.

- Wykonawca wystawia częściową fakturę VAT za wykonanie usługi w danym kwartale.

- Faktura będzie płatna w terminie 21 dniowym od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej  zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Dane do faktury: Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec NIP: 664 21 35 093

- Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury Zamawiającemu.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca  może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz.1666,  z późn.zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn.zm.).

- Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

- Inspektor Nadzoru zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić w godzinach: 7:30 — 15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

- W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn.zm.) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy, czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania.

14.Wykonawca oświadcza, że

( zamierza

( nie zamierza

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 4ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą.

- Płatność odbywać się będzie za pomocą SPLIT PAYMENT.

  - 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego winy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy;

  - z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności z powodu:

    - absencji w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego

– 500,00 zł za każdą nieobecność,

    - braku pobytów na budowie, o których mowa w § 4 pkt 14 – w wysokości 2.000,00 zł za każdą nieobecność,

    - niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 10  – w wysokości

1.000,00 zł za każdy brak,

d) za zwłokę w stosunku do terminów określonych w umowie - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 9 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

  - w przypadku stwierdzenia innego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie;

  - w przypadku naruszenie art.439 ust. 5 Pzp w wysokości 5% wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ich dochodzenia na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem art. 15r/1/ ustawy z dnia 2 marca  2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2021r. poz. 2095, z późn.zm.).

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1.

    - 12

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, tytuł XV Kodeksu Cywilnego, przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy w przypadku:

- wykonywania przedmiotu Umowy w sposób różny od opisanego w Umowie;

- wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z Umową, lub obowiązującymi przepisami prawa;

- nienależytego lub nieterminowego świadczenia usług, stwierdzonego pismem ,o którym mowa w §2 ust. 3;

- dopuszczenia przez Wykonawcę do wykonywania czynności w ramach umowy osób nie podsiadających wymaganych w SWZ uprawnień budowlanych i kwalifikacji;

- jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja  wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stwierdzonych wad lub uchybień, o których mowa wyżej, drogą elektroniczną na adres email:

…………………………… i bezskutecznym upływie terminu zakreślonego przez Zamawiającego do usunięcia wymienionych uchybień i wad.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi w odniesieniu do prac wykonanych i odebranych przez Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy.

- Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.

    - 14

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków w których umowa stanowi inaczej.

- Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 oraz określonych w niniejszej umowie.

- Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, mogą być dokonane w następujących przypadkach i zakresie:

  - z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, tak nowych jak i nadal utrzymujących się, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, takich jak: epidemie, akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne

podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze stron i którym żadna ze stron nie mogła zapobiec, przy czym zmiany mogą być dokonane w zakresie:

  - wydłużenia terminu realizacji Umowy o czas wystąpienia zdarzenia i ewentualnie usuwania jego skutków,

  - zakresu Umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, jeżeli wskutek siły wyższej konieczne będzie np. ograniczenie zakresu czynności Wykonawcy lub wykonanie dodatkowych czynności związanych z usuwaniem skutków zdarzenia;

- w razie zlecenia przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na ich wykonanie; zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji umowy, o czas wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, oraz dotyczyć zakresu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ;

- w razie zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy, wykonania zamówień dodatkowych, zmiana może nastąpić w zakresie terminu realizacji umowy, o czas wykonywania zamówień dodatkowych oraz dotyczyć zakresu umowy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ;

- w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w szczególności w zakresie zlecania robót będących przedmiotem nadzoru, dokonywania odbiorów robót, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas zmiany;

- w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy, z powodu przedłużających się uzgodnień z organami administracji, gestorami sieci, i innych procedur administracyjnych, mających wpływ na termin realizacji Umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, przy czym termin może ulec wydłużeniu o czas dokonywania uzgodnień;

- w zakresie zmiany terminu realizacji Umowy z powodu wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych, przy czym termin może ulec zmianie w zakresie niezbędnym do rozliczenia i odbioru robót wynikających z umowy z wykonawcą robót budowlanych;

- w przypadku zaistnienia obowiązku wykonania dodatkowych badań, opracowań lub uzgodnień, zmiana może dotyczyć zakresu czynności Wykonawcy w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, oraz zmiany terminu realizacji zamówienia o czas wykonywania dodatkowych badań, opracowań lub uzyskiwania uzgodnień;

- utraty uprawnień przez któregokolwiek członka zespołu inspektorów nadzoru;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

    - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

    - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje o możliwości dokonania zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie o którym mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na następujących zasadach:

  - podstawą waloryzacji będzie wskaźnik zmiany cen działalności „Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w ramach informacji „Wskaźnik cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej/Informacja sygnalna” dla danego kwartału w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego (współczynnik waloryzacji);

  - Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt 1 zmieni się co najmniej o +/- 8 %;

  - maksymalna nominalna wartość jaką dopuszcza Zamawiający w przypadku wprowadzenia zmiany na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i niniejszego ustępu wynosi 5 % wynagrodzenia ofertowego;

  - prawo żądania waloryzacji wynagrodzenia przysługuje Stronie w przypadku zmiany wskaźnika, o której mowa w pkt. 1, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, raz na każde kolejne 12 miesięcy;

  - waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za świadczone usługi przed upływem 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi;

  - waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie za usługi wynikające z zmian sposobu spełniania świadczenia;

  - zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa wart. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy;

- zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż dla obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy wystarczające jest złożenie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego.

5. Jeśli o zmianę wnioskuje Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

    - 16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, oraz aktów prawnych przywołanych w treści umowy.

- Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część umowy stanowią:

  - SWZ z załącznikami;

  - oferta wykonawcy.

Zamawiający	Wykonawca